**智慧运维平台**

UI**外包合同**

**甲方 ：　广州数锐智能科技有限公司**

**乙方 ： 惠州市千鹿科技有限公司**

**合同签订时间：**2018年 01 月 05 日

双方通过友好协商，由甲方委托乙方对 统一信息智能运维管理平台 项目进行UI设计研发工作，并达成如下协议：

**一、设计需求**

1. 乙方需依据甲方所提供的资料及设计要求，进行相关设计工作。
2. 设计过程中，乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改，直至修改确认为止。
3. 乙方负责设计内容。

**二、设计内容**

1. 初稿设计，定风格和版面。
2. 智慧运维平台 PC端和安卓端设计稿。
3. 智慧运维平台 PC端和安卓端所需要的设计相关切图标注。
4. 后续 智慧运维平台 相关设计修改与跟进。

**三、UI设计制作时间要求：**

PC端设计稿定稿：2018年01月05日 至 2018年01月15日

安卓APP定稿：2018年01月05日 至 2018年01月15日

注：如因甲方多次修改引起的逾期情况除外。

**四、甲方责任**

1. 甲方应对乙方明确设计要求，提供给乙方相关的资料和必要的支持。
2. 甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。
3. 甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。
4. 甲方在提出方案修改意见时，修改范围不得超出附件设计内容清单中的页面数量，如超出则应按新的需求项目计费。
5. 如因甲方原因在设计方案确认后，中途终止此项目设计，则甲方需付清本项目设计费用给乙方。

**五、乙方责任**

1. 乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。
2. 乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。
3. 乙方未经甲方书面同意，甲方相关之资料，不得他用。
4. 乙方在开展设计工作时，需要根据甲方意见进行修改设计方案，直至最终甲方确认设计方案定稿。
5. 乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。
6. 如因乙方原因导致项目中途无法按时提交约定的设计方案，甲方有权终止本合同，且乙方须退还甲方已支付的项目全部费用。

**六、费用及结算方式**

1. 本合同UI设计经费与报酬总额为 ￥3,500 元人民币（大写： 叄仟伍佰 元人民币）整 。
2. UI设计经费及报酬由甲方 分期 （一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：
3. 甲乙双方确认UI需求文档后，在签订合同当日,甲方将预付总金额 30 %，即人民币 ￥1000 元（大写： 壹仟 元）整
4. 乙方完成UI设计方案定稿并移交甲方后，甲乙双方确认后三个工作日内，甲方支付总金额 70 %，即人民币 ￥2,500 元（大写： 贰仟伍佰 元）整 。同时乙方开具研发技术服务费类目的全额普通发票给甲方。
5. 乙方开户银行名称和帐号为：

开户银行：招商

帐号： 6214 8320 1339 3629

**七、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后，乙方将所有设计方案及源文件以甲方指定的方式移交给甲方。**

**八、知识产权**

最终选定的设计方案所有权属甲方专有，乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比非盈利性活动，乙方具有署名权。

**九、合同纠纷**

1. 如因设计方案的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。
2. 若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，则提交甲方所在地有管辖权之人民法院提起诉讼。
3. 甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**十、其他条款**

1. 如双方在合同期内有任何争议,应友好协商解决,若协商不成, 可提交甲方所在地人民法院裁決。
2. 凡因本协议涉及双方函件往来的，均以本协议所载联系方式为准，一方联系方式发生变更的，应及时通知对方，否则应承担由此造成的不利后果。
3. 本合同经双方技权代表签字并加盖公章,自签订日起生效,本合同一式贰份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力,本合同签订后,经双方当事人协商一致,可以对本合同有关条款进行变更或者补充但成当以书面形式确认，上述文件一经签署,即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

授权代表签字： 授权代表签字：

邮箱： 邮箱：

日期: 日期: